КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАНДАРТ

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

«ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ПРОГРАММ»

УТВЕРЖДЕН 28.04.2023

ОДОБРЕН 28.04.2023

2023 год

Содержание

1. Общие положения	1

2. Понятие, цель и задачи аудита эффективности реализации государственных (муниципальных)  программ 	2

3. Предмет и объекты аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ	3

4. Информационная и правовая основы проведения аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ	3

5. Порядок проведения аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ	5

6. Подготовка к проведению аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ (подготовительный этап)	7

7. Проведение аудита эффективности реализации  государственных (муниципальных) программ (основной этап)	10

8. Оформление результатов аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ (заключительный этап)	13

| Приложение | Перечень дополнительных критериев, которые могут быть включены в оценку эффективности государственной (муниципальной) программы в зависимости от ее отраслевой специфики |
| --- | --- |

# Общие положения

  - Стандарт внешнего муниципального  финансового контроля «Проведение аудита эффективности реализации государственных (муниципальных)  программ» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Московской области № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Московской области», на основе Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утверждённых постановлением Коллегии Счётной палаты Российской Федерации от 29.03.2022 № 2ПК, положений Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа.

  - Стандарт является специализированным стандартом и предназначен для методологического обеспечения реализации полномочий контрольно-счетных органов по осуществлению аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ (далее – аудит эффективности реализации государственных (муниципальных) программ).

  - Целью Стандарта является установление общих правил, порядка подготовки и проведения аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ.

  - Задачами Стандарта являются:

определение содержания аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ;

определение основных этапов и процедур организации и проведения аудита эффективности государственных (муниципальных)  программ.

  - По вопросам, порядок решения которых не урегулирован настоящим Стандартом, решение принимается Председателем Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа и оформляется распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа.

  - Стандарт является обязательным к применению членами коллегии Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа, должностными лицами Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа, а также привлеченными к проведению контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа экспертами и специалистами.

# Понятие, цель и задачи аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ

  - Аудит эффективности реализации государственных (муниципальных) программ представляет собой оценку соотношения результатов с затраченными ресурсами, достижения целей, задач, показателей государственной (муниципальной) программы, деятельности по достижению результатов реализации   государственной (муниципальной) программы.

  - Целью аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ является оценка эффективности использования бюджетных средств и достижения запланированных показателей, предусмотренных государственными (муниципальными) программами (результативности и эффективности), разработка предложений по повышению эффективности реализации государственных (муниципальных) программ.

  - Задачами аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ являются:

1) оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственных (муниципальных) программ;

2) оценка достижения цели и планируемых результатов реализации государственной (муниципальной)  программы;

3) определение причин не достижения цели и планируемых результатов реализации государственной (муниципальной) программы;

4) подготовка предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации государственных (муниципальных) программ и улучшению организации их реализации.

# Предмет и объекты аудита эффективности

# реализации государственных (муниципальных) программ

  - Предметом аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ является государственная (муниципальная)  программа и документы к ней, использование ресурсов на реализацию  государственных (муниципальных)  программ, а также деятельность государственных (муниципальных)  заказчиков государственных (муниципальных)  программ, государственных (муниципальных)  заказчиков подпрограмм, ответственных за выполнение мероприятий, направленная на достижение целей и планируемых результатов реализации государственной (муниципальной) программы.

  - Объектами аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ являются государственные (муниципальные) заказчики государственных (муниципальных) программ, государственные (муниципальные) заказчики подпрограмм, ответственные за выполнение мероприятий государственных (муниципальных) программ.

  - Объекты аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ определяются в соответствии с положениями Стандарта внешнего государственного (муниципального) финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

# Информационная и правовая основы проведения аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ

Правовой и информационной основой проведения аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ являются:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

нормативные правовые акты, принятые во исполнение решения о бюджете;

Положения о бюджетном процессе;

Закон Московской области № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области»;

Закон Московской области № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Московской области»;

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

Регламент Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа;

План работы Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа на текущий год;

бюджетная и иная отчетность объектов аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ;

иные федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты Московской области, регулирующие бюджетные правоотношения;

государственные программы Московской области (муниципальные программы);

отчёты о реализации государственных программ Московской области (муниципальных программ);

информация, содержащаяся в государственной информационной системе «Региональный электронный бюджет Московской области» (далее – ГИС РЭБ Московской области);

информация, содержащаяся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

информация, содержащаяся в автоматизированной информационно-аналитической системе «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;

информация, размещенная на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

информация, содержащаяся в единой автоматизированной системе управления закупками Московской области;

сборники и базы данных государственной статистической отчетности, включая данные федерального статистического наблюдения;

сведения официальных сайтов объектов аудита эффективности реализации государственных программ Московской области (муниципальных программ);

результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых контрольно-счетными органами Московской области;

результаты проверок, соответствующих контрольных и надзорных органов;

иные документы и информация в соответствии с целями проведения аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ;

информация и различные данные, полученные по запросам Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа.

5.Порядок проведения аудита эффективности реализации

# государственных (муниципальных)  программ

5.1. Планирование аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ осуществляется в ходе подготовки проектов планов работы Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа на соответствующий год, в том числе на основании результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа.

5.2. Аудит эффективности реализации государственных (муниципальных) программ осуществляется в форме последующего аудита (контроля) посредством проведения контрольных мероприятий, включаемых в план работы Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа.

5.3. Аудит эффективности реализации государственных (муниципальных) программ включает следующие этапы:

подготовка к проведению аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ (подготовительный этап);

проведение аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ (основной этап);

оформление результатов аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ (заключительный этап).

5.4. Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от особенностей объектов аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ, особенностей конкретной государственной (муниципальной) программы (перечня мероприятий).

5.5. В ходе подготовки, проведения, оформления результатов аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ, осуществляемого в форме контрольного мероприятия, необходимо руководствоваться Стандартом внешнего государственного (муниципального) финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа с учетом особенностей, установленных настоящим Стандартом.

5.6. В случае, когда для достижения целей аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ и получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт к участию в проведении мероприятия могут привлекаться специалисты (эксперты) с учетом положений Стандарта внешнего государственного (муниципального) финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа.

# Подготовка к проведению аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ (подготовительный этап)

Подготовка к проведению аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ включает осуществление следующих действий:

предварительное изучение предмета, объектов аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ и их специфики;

оценку взаимосвязи между объемами финансирования и показателями государственной (муниципальной) программы;

определение цели (целей) и основных направлений аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ, методов сбора фактических данных и информации, выбор критериев оценки эффективности реализации программных мероприятий.

По результатам предварительного изучения предмета, объектов аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ и их специфики определяются цель (цели), критерии аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ.

Цели аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ должны быть направлены на такие аспекты анализируемой муниципальной программы, в которых выявлена высокая степень рисков, чтобы результаты мероприятия могли дать наибольший эффект от проведения данного аудита.

Критерии аудита эффективности определяются по каждой цели и должны ей соответствовать. Перечень и содержание критериев должны быть такими, чтобы результаты их проверки и анализа, выступающие в форме полученных доказательств, обеспечивали достижение поставленной цели аудита эффективности.

Выбор критериев оценки эффективности осуществляется в процессе предварительного изучения предмета аудита и деятельности проверяемых объектов после определения его целей, на основе анализа:

информации о деятельности государственного (муниципального) заказчика государственной (муниципальной) программы, государственного (муниципального) заказчика подпрограммы, ответственного за выполнение мероприятия в предшествующий период;

законодательных и иных нормативных правовых актов, а также документов, относящихся к предмету аудита, которые устанавливают правила, требования, процедуры формирования и реализации государственной (муниципальной) программы;

материалов соответствующих государственных статистических данных.

Критерии оценки эффективности должны соответствовать следующим требованиям.

Критерии оценки эффективности должны быть четкими, объективными, достаточными, сравнимыми.

Четкость критериев заключается в том, что они должны иметь формулировки, которые не содержат двусмысленности и не могут быть подвержены различным интерпретациям ни со стороны проверяющих или проверяемых, ни со стороны будущих пользователей отчета о результатах данного аудита.

Критерии являются объективными в том случае, если они выбраны в результате всестороннего анализа государственной (муниципальной) программы, отражают ее особенности и соответствуют целям аудита эффективности реализации государственной (муниципальной) программы.

Достаточными критерии являются в том случае, когда на основе их совокупности делаются обоснованные заключения и выводы об эффективности реализации государственной (муниципальной) программы в соответствии с поставленными целями аудита.

Сравнимость критериев состоит в том, чтобы они увязывались с критериями оценки эффективности, использованными ранее при проведении аудита эффективности реализации этих государственных (муниципальных) программ. При этом, указанные критерии не должны дублировать показатели, предусмотренные государственными (муниципальными) программами. Также критерии могут сравниваться с критериями, используемыми другими субъектами РФ (муниципальными образованиями).

Критерии оценки эффективности должны соотноситься с документами стратегического планирования Российской Федерации, Московской области и муниципального образования.

Необходимо, чтобы состав критериев был достаточным для формирования обоснованных заключений и выводов по результатам аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ в соответствии с поставленными целями.

Выбор критериев для осуществления оценки эффективности бюджетных расходов в рамках государственных (муниципальных) программ проводится по следующим основным направлениям:

оценка вклада государственных (муниципальных) программ в решение задач социально-экономического развития;

оценка качества реализации государственных (муниципальных) программ.

Оценка вклада государственных (муниципальных) программ в решение задач социально-экономического развития может осуществляться по таким критериям, как:

согласованность целей государственной (муниципальной) программы с приоритетами долгосрочного социально-экономического развития;

соответствие целей и показателей государственной программы муниципальной программы нормативным правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты социально-экономического развития субъекта РФ (муниципального образования), в том числе отраслевого характера;

соответствие целей, задач, мероприятий и конечных результатов федеральным стратегическим документам, приоритетным национальным проектам, отраслевым документам, концепциям развития отрасли;

наличие положительной динамики показателей социально-экономического развития Московской области (муниципального образования), на которые направлено действие государственной программы Московской области (муниципальной программы);

оценка качества показателей государственной программы Московской области (муниципальной программы), в том числе достоверности, объективности показателей, характеризующих выполнение государственной программы Московской области (муниципальной программы), наличие прямой взаимосвязи между объёмами финансирования и показателями государственных (муниципальных) программ.

Оценка качества реализации государственных программ Московской области (муниципальных программ) может осуществляться по таким критериям, как:

обеспечение полного и своевременного выполнения мероприятий государственной программы Московской области (муниципальной программы);

соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы Московской области (муниципальной программы) фактическим (в том числе оценка объема привлеченных средств федерального бюджета на 1 рубль средств бюджета Московской области, средств местного бюджета, оценка объема привлеченных средств юридических лиц на 1 рубль средств бюджета Московской области, средств местного бюджета, полнота обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Московской области (муниципальной программы), перераспределение объемов бюджетных ассигнований в связи с отсутствием возможности их использования в запланированном объеме);

оценка расходования средств на осуществление государственных (муниципальных) закупок (в том числе обоснованность объектов планов и планов-графиков государственных (муниципальных) закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, рациональность выбора способов размещения государственных (муниципальных) закупок с целью достижения необходимого уровня конкуренции);

оценка расходования средств на предоставление межбюджетных трансфертов (в том числе выполнение условий софинансирования государственной (муниципальной) программы Московской области, своевременность заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, равномерность их предоставления, качество взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами и другими заинтересованными организациями при реализации государственных программ Московской области (муниципальных программ);

оценка расходования средств на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (в том числе своевременность подготовки и обоснованность государственного (муниципального) задания, обоснованность выбора поставщиков государственных (муниципальных) услуг, степень выполнения показателей государственного (муниципального) задания, соответствие задач и показателей государственных (муниципальных) заданий задачам и показателям подпрограммы, в случае оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);

оценка расходования средств на осуществление бюджетных инвестиций (в том числе оценка эффективности бюджетных инвестиций, соблюдение плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, степень выполнения юридическими лицами своих обязательств в рамках инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств юридических лиц, и инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства);

степень достижения целей и показателей государственной программы Московской области (муниципальной программы);

степень реализации подпрограмм государственной программы Московской области (муниципальной программы);

качество взаимодействия государственных (муниципальных) заказчиков государственных программ Московской области (муниципальных программ), государственных (муниципальных) заказчиков подпрограмм и ответственных за выполнение мероприятий;

осуществление внутреннего контроля и аудита при реализации государственных программ Московской области (муниципальных программ).

В зависимости от отраслевой специфики государственной (муниципальной) программы в оценку эффективности могут включаться иные критерии. Критерии оценки эффективности (в том числе иные) рассматриваются на Коллегии Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа, согласовываются с объектами проверки и включаются в качестве приложения к программе проведения аудита эффективности.

# Проведение аудита эффективности реализации

# муниципальных программ (основной этап)

  - На основном этапе аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ проводится проверка, анализ и оценка фактических данных и информации, имеющих отношение к его предмету, в том числе полученных из различных источников в соответствии с целями и критериями аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ, предусмотренными программой проведения мероприятия.

  - В ходе аудита эффективности реализации государственной (муниципальной) программы осуществляется оценка эффективности использования государственных (муниципальных) средств по критериям и показателям, определенным на подготовительном этапе в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта

  - При проведении аудита эффективности необходимо взаимодействовать с руководителем проверяемых органов и организаций на всех этапах его проведения.

# Оформление результатов аудита эффективности реализации государственных (муниципальных)программ

# (заключительный этап)

  - Выводы, которые формируются по каждой цели аудита эффективности реализации государственной (муниципальной) программы, должны содержать:

характеристику и значимость выявленных отклонений фактических результатов реализации государственной (муниципальной) программы или деятельности объектов аудита от критериев оценки эффективности, установленных в программе аудита эффективности реализации государственной (муниципальной) программы;

оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственных (муниципальных) программ;

причины выявленных недостатков, которые привели к неэффективной реализации государственной (муниципальной) программы, и последствия, которые эти недостатки влекут или могут повлечь за собой (при необходимости);

предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации государственных (муниципальных) программ и улучшению организации их реализации.

Заключения о соответствии фактических результатов реализации государственной (муниципальной) программы установленным критериям оценки эффективности, а также сделанные на их основе выводы подготавливаются в произвольной форме в составе рабочей документации по проведению аудита эффективности реализации государственной (муниципальной) программы.

  - Если в ходе проведения аудита получены какие-либо фактические данные или выявлены проблемы, которые не могут быть оценены с точки зрения утвержденных критериев оценки эффективности, следует провести дополнительное изучение вопроса, в процессе которого необходимо:

определить, имеют ли эти данные случайный характер или же они свидетельствуют о наличии общей или системной проблемы в реализации данной государственной (муниципальной) программы;

оценить фактическое или возможное влияние данной проблемы на результаты реализации государственной (муниципальной) программы;

установить причины наличия данной проблемы, для того чтобы подготовить соответствующие рекомендации по ее решению;

проанализировать возможности устранения выявленной проблемы самим объектом проверки, поскольку эта проблема может быть результатом действий или событий, которые от него не зависят;

обсудить данную проблему с экспертами (при наличии) и руководством объекта проверки;

собрать при необходимости дополнительные фактические материалы.

На основе анализа собранного дополнительного материала определяются характер, значимость и причины выявленных проблем, которые формулируются в выводах по результатам аудита. Если руководство объекта проверки знает о существовании этих проблем и предпринимает меры по их устранению, это следует учитывать при формулировании выводов и соответствующим образом отражать в отчете о результатах аудита.

  - Подготовка и оформление отчета о результатах аудита эффективности реализации государственной (муниципальной) программы является завершающей процедурой его проведения.

Результаты аудита должны излагаться в отчете в соответствии с целями программы и отражать выводы по каждой из них. В отчете следует приводить наиболее существенные факты, свидетельствующие о неэффективной реализации государственной (муниципальной) программы, а также указывать их причины.

Для более объективной оценки результатов реализации  государственной (муниципальной)  программы в отчет о результатах аудита следует включать не только выявленные недостатки, но и заслуживающие внимания достижения в проверяемой сфере и деятельности объектов аудита, информация о которых может быть использована другими организациями для совершенствования их деятельности в целях повышения эффективности реализации программных мероприятий, использования бюджетных средств на реализацию государственных (муниципальных) программ.

Приложение

к Стандарту внешнего государственного (муниципального)

финансового контроля «Проведение аудита эффективности реализации государственных (муниципальных) программ», утвержденному Распоряжением Контрольно-счетной палаты Раменского городского округа

от ________№_________

Перечень дополнительных критериев, которые могут быть включены
в оценку эффективности государственной (муниципальной) программы в зависимости от ее отраслевой специфики

1) Уровень осуществленного финансирования государственной (муниципальной) программы за счёт средств федерального бюджета;

2) Уровень осуществленного финансирования государственной (муниципальной) программы за счёт средств бюджетов муниципальных образований, за исключением межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета субъекта Российской Федерации;

3) Уровень осуществленного финансирования государственной (муниципальной) программы за счёт привлечения средств юридических лиц;

4) Объем привлеченных средств из федерального бюджета на 1 рубль средств бюджета Московской области (средств местного бюджета);

5) Объем привлеченных средств юридических лиц на 1 рубль средств бюджета Московской области (средств местного бюджета);

6) Степень выполнения юридическими лицами своих обязательств в рамках инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств юридических лиц, и инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства;

7) Оценка эффективности бюджетных инвестиций, в том числе соблюдение плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

8) Оценка эффективности применения регулятивных инструментов по каждому инструменту (налоговые льготы, освобождения, иные налоговые преференции, тарифное регулирование, кредитные меры регулирования и иные меры);

9) Степень выполнения показателей государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг (выполнение работ);

10) Наличие дебиторской и (или) кредиторской задолженности, в том числе просроченной, полнота мер, принятых по ее сокращению;

11) Оценка своевременности распределения Правительством Московской области субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области и заключения центральным исполнительным органом государственной власти, определенным ответственным за выполнение мероприятия, соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области;

12) Оценка качества управления государственными (муниципальными) программами (своевременность внесения изменений в программы, качество и своевременность формирования дорожных карт (внесение в них изменений) и отчетов об их исполнении, сроки представления и качество подготовки материалов для осуществления мониторинга реализации государственной (муниципальной) программы, сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации государственной (муниципальной) программы);

13) Оценка деятельности государственного (муниципального) заказчика программы по осуществлению координации государственных (муниципальных) заказчиков подпрограмм, обеспечению выполнения государственной (муниципальной) программы, эффективности и результативности ее реализации;

14) Оценка фактов возникновения коррупционных проявлений в ходе использования средств бюджета Московской области (средств местного бюджета), направленных на реализацию государственной программы Московской области (муниципальной программы);

15) Соблюдение требований по открытости и прозрачности информации об исполнении государственной (муниципальной) программы;

16) Оценка качества показателей государственной (муниципальной) программы;

17) Иные критерии.